**6月10日　議事録**

作成者：山本・本橋

9時10分～　コミュニケーションタイム

【要件定義から内部設計までで大切なこと】

**鈴木結宇**

・足並みをそろえる

・常に先を見る

・わからないことの解消

―感想―

てる→わからないところをすぐ質問するところが良い

おすず→自主的に、わからないところを作業しようと立候補する

山本→自主的に成果物作成の取り組みに立候補できるのは、将来的に自分のなりたい姿が明確なことが理由なのでは

しの→主体的な行動が素晴らしい

いのわた→一人足早にいかないように意識したい。かみ砕いて説明できるようにしたい。

**井上渉**

要件定義

・共通認識を確立すること

外部設計

・webサイトを作る際に必要なデータをまとめる

内部設計

・各ファイルの役割を明確にし、それぞれのファイルを関連づけておく

―感想―

てる→作業中の考え方の詳細が分かった

おすず→論理的な思考回路がよくできている。

Q. 意識していることは？→人に説明するときは、関連性を明確にすることを意識

山本→各ファイルを関連付けて考える力は、自分に足りていないところ。見習おうと思った。

しの→ファイルとデータベースの関連性を理解している点を尊敬している

ゆう→説明の仕方がうまい

9時25分～　全体講義

9時40分～

【今日の目標】

・DB作成とテストデータを分業

・分担してJavabeans、もしくはJSPを作成

**最優先：JSP**

1. ヘッダーフッターを共通で作成→分業
2. ロゴの位置を全ページORトップ
3. タイトルとコピーライトの作成→CSSで調整
4. ＨTMLで作成したクラス名を各自メモし、のちに共有。

9時50分～　JSP分業決め

いのわた＆ゆう

・

・pastList.jsp

・createList.jsp

・

おてる＆おすず

・MyPage.jsp

・reward.jsp

・eventEdit.jsp→イベント名のテーブルと有効無効のテーブルを関連付ける

・list.jsp

しのぴ＆山本

・login.jsp

・newUser.jsp

・osi.jsp

・userEdit.jsp

10時4分～　休憩

10時14分～　分業開始

【共通作業】

・コアタグをつける

・ヘッダーとフッダー

11時～　各チームjsp作成

進捗状況（13時時点）

山本・篠原

・ログインページのjsp　完了

・新規登録ページ　完了

本橋・尾辻

・リストjsp(リスト部分に苦戦中。) 　50%

井上・鈴木

・pastList.jsp カレンダー部分以外完了

・createList.jsp平日・休日を選択するラジオボタンを設置完了

16時35分～　月曜のスケジュール決め

**6月13日　全体目標**

・全体で1つデータベースを作成→分業でデータベース作成

・javabeans作成

・jsp作成

16時40分～　cクラス各担当に分かれてミーティング

17時11分～　自習時間

【進捗状況】

えりしの

・ログイン、新規登録完了

・推し50%