**6月１７日　議事録**

**コミュニケーションタイム**

**【発表者①】井上**

〇一人で悩みすぎない：個々のノウハウが違うため、共有すれば戦力が上がる

〇設計書通りの作成：結合テストのことを考える

〇変更点の共有：コミュニケーション

**【感想・質問】**

**尾辻：**

変更点の対応を徹底する・設計書の確認を再度する。

**篠原：**

変更の共有：変数・引数をまとめることは重要だと共感する。

**山本：**

井上君は全体での意見共有できていると思う。

**鈴木：**

設計書通り作成を意識して今回以降取り組みたい。

**本橋：**

設計書通りの作業は一見当たり前であるが、共同作業する上で最重要だと感じる。思い込みの部分もあるはずだから、定期的に設計書は見直すべき。

**【発表者②】本橋**

〇正確な進捗確認：確認時間を延ばす

〇個々の集中力：全体のクオリティUPのために必要

〇均等なコミュニケーション：ペア以外の会話が減っている

**【感想・質問】**

**井上：**

グループ内での時間が多いため、伝えたと思っていたことがあるように感じる。全体での進捗確認はドキュメント化しておく。

**鈴木：**

進捗確認の時間：サーブレット等が理解できなかった。

**尾辻：**

進捗確認の時間を見直したい・個々の作業に対する比重に視野を向ける。

**篠原：**

全体でのコミュニケーションには自分も懸念事項だった・パワポが見やすい。

**山本：**

パワポが分かりやすい・個々の集中力は自分も気を付けていきたい。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

**９:40-10:00 前回の進捗確認**

修正したサーブレットの詳細＆CSSでの変更点と実際の画面

**10:10-12:00**

サーブレット班＆CSS班：各自作業

**14:10 ～進捗確認**

**〇ＣＳＳ班**

1. **list.jsp未完成・フォームエラーの解消 → 講師ヘルプ**
2. **ログアウトに繋がるリンク<a>タグの挿入・タイトル出るようになった**
3. **ボタンの位置と色味の相談がしたい**
4. **〇CSS：common.cssについて：背景色・ボタンの色・デザイン**

**〇サーブレット班**

1. **UserEdit.Servlet：ファイルの一時的な保存先まで指定したけど、値が文字列として格納されてしまう**

**目標：ユーザー設定に飛んだ際に、既存のユーザーデータを表示したい**

1. **Top.servlet完成した。Past・reward：日付を送信しづらいのが課題**

**16:20～進捗確認**

**〇ＣＳＳ班**

1. **リストの表示・ヘッダーにログアウトの<a>タグ挿入**
2. **common.cssの統一（黄色・緑・オレンジ）・ボタン・カレンダー**

**〇サーブレット班**

1. **リストサーブレット：カレンダーをクリック→その日付が日付型で送れる**
2. **IDと日付を取得して当日のリストのチェック（達成）が可能**
3. **UserEdit：ユーザー名とアイコンとPWの変更可能**

**【次回の目標】**

**〇ＣＳＳ班**

**・common.cssでロゴ挿入・ログイン等の文字の統一・ヘッダーとフッターをcommon.cssに入れる**

**・リストのJS）チェックボックスを選択するごとにデータ送信 → 達成時のチェックボックスのデザイン変更**

**〇サーブレット班**

**・UserEdit.Servlet：既存のユーザー情報は入力欄に入力してある状態になる**

**・pastlist.Servlet：データベースから（日付データの）リストを引きぬく**

**【その他のメモ】**

**・データベースにある画像をJSPで表示する方法を知りたい！！…JSP上でファイル名を指定する（DAOでupdate処理）？？？**

**・DB担当者：DBのカラム名に意識する**