**6月21日　議事録**

**コミュニケーションタイム**

**【発表者①】山本**

〇研修の受け方：不明点を早急に解消する→不安を払拭

〇企業理念：誠実な気持ちを維持する→信頼される人間になる

**【感想・質問】**

**篠原：**

目的が明確に記されている点が良かった。自社で言われていることが既に達成できているのでは…？

**井上：**

自分がどこまで理解しているのか、見解を明らかにするのが重要だと改めて気づいた。

**鈴木：**

誠実さを持つことは重要であり、それに気づける山本さんの人間性を見習いたい

**尾辻：**

・不明点を質問する際には、自分の理解や見解をしっかり整理しておくことが自分のためにも相手のためにも重要なことだと感じた

・誠実な対応は周りの同僚やお客様にも伝わると分かっていても難しい、人間だもの。

**本橋：疑問点を明確にするためにやっていることは？**

→疑問となる部分から遡って考える・自分が欲しかった答えは何なのかを明確にしてから質問する

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

**10:10-10:40 前回の進捗確認**

修正したサーブレットの詳細＆CSSでの変更点と実際の画面

Github更新されない？

**10:50-12:00**

サーブレット班＆CSS班：各自作業

**15:00～：進捗確認**

**〇CSS班**

・パスワード＆IDが未入力の場合に分岐して表示

【目標】ユーザー設定：パスワードが未記入の場合にアラート表示で先に進まないようにする

・ユーザー設定・予定管理の配置調節

・EventEdit.cssだけcommon.cssとは切り離して作成

**〇サーブレット班**

・pastlist完成：カレンダーの日付をクリックするとリスト表示される

・rewardサーブレット：ポイント集計60％完成　その日のポイントをリスト型で摘出

【目標】現在のポイントとその日獲得したポイントの両方が表示される

・osi.Servlet：推し設定の画像3枚→更新成功になるがデータベースには反映されていない

**【次回の目標】**

**〇ＣＳＳ班**

**・ログアウトのアラートを出す**

**・pastlistのカレンダーのサイズ変更**

**・モーダルシフトの表示変更**

**・（最優先）カレンダーの配置設定**

**・リストTopの報奨画面ボタンの装飾**

**・リストTopのボックス間隔調整**

**・新規登録画面、リスト作成画面、ログアウト時の警告のJSを完成**

**・履歴ページのCSSの調整**

**課題**

**・CSSの空白調整（px、%）を理解すること**

**・JavaScriptを思い出すこと**

**・JSの復習**

**・全体のファイルの把握**

**・Servletでのメソッドの使い方**

**〇サーブレット班**

**・RewardSevletのポイント計算の完成**

**・音声ファイルの登録処理（OsiServlet）**

**・各jspへの推し画像表示（できれば）**

**・PastListServletの完成＆ポイント計算周りや経験値バーの調整**

**課題**

**・ユーザ設定画面でのアイコン表示**

**・OsiServletでの画像登録**

**・PastList内でjsの挙動が理解しきれてない**

**【その他のメモ】**

**過去の問題点**

**Servlet**

・ListServlet→データの送信

・UserEditServletのアイコン

・PastListServletの過去のリスト表示

・RewardServletのポイント

・OsiServlet!

**JSP**

・ListからRewardへ飛ぶボタン

・PastListにcommon.cssが適応されるように調整

・UserEditにcommon.cssが適応されるように調整

**CSS**

・UserEditの画像サイズを画面幅に

・PastListのカレンダーのサイズ＆ヘッダー調整

・EventEditのボックスを立て並びに

**JS**

・Login、NewUserにID・Passがないと警告

・UserEditで無効なものをはじく

・CreateListでユーザ名を出す、推しからの〇〇お帰り！（優先度低め？）

・ログアウト時の確認ボックス

・ポイントゲージ

**全体**

・みんなの今のファイルの状態を把握する

→common.css、画像のosirisu.pngがあるか

・つかうJSPを共有する

**昨夜の変更点**

・createListにフロートメニューが二つあり、削除済み

・newUserにフロートメニューがあり、削除済み