6月2日　GE★RA

議事担当：篠原

コミュニケーションタイム

～5月までの研修の反省点、課題～

<尾辻>

・スケジュールの管理不足

→ 機能の優先順位をつける。

・学んだことが定着していない。

→ 段位認定などで定着を図る。

・CSSの背景設定に1日使ってしまった。

→ 開発のペース配分を考える。

<井上>

・HTMLとCSSのタグとセレクタが

→ 試作品を流用したためタグの修正が困難だった。

・JavaScript等も忘れてしまっており復習に時間がかかった。

→ 継続的な復習をする。

<本村>

・行き当たりばったりで様々なことをやってしまった

→ 逆算して機能やデザインを追加すべきだった。先を見据えて物事の優先順位をつけ、事前準備を徹底する。

<山本>

・エラーを恐れJavaScriptをあまり追加することができなかった。

・疑問点を質問したが、その分自分で考える時間が少なくなった。

→ 復習を通して知識を自分のものにすれば改善できるか。

<鈴木>

・計画を立てられなかった。

→ 目の前のことに飛びつくのではなく、一度立ち止まり計画を立てる。

・機能は追い浮かんだが、どこにコードをかけばいいかわからなくなった。

→ 復習をして悩まないようにする。

<篠原>

・スケジュール設定のあまさ

→ スケジュールを細かく決めたことでスケジュールの遅れが出てしまった。

→ もう少し大まかなスケジュール設定をする。

・要件定義のあまさ

→ 開発途中で追加したい機能が多く出てきたため、スケジュールの遅れ、未実装を招いた。

→ 最初の要件定義の段階でやりたいことを洗い出す。

要件定義案出し

＜社会人が抱えるストレス＞

・仕事が膨大

・時間がない

・貯金ができない

＜改善する点（目的）＞

・生活効率向上

・貯金

・怠惰を極める

＜案＞

・アバターとおしゃべり

・TODOリスト（飯のメニューも表示？ワンポイントアドバイス？）

・マネーツリー（予想される出費も入力可）

・料理考案

・運動管理

・なめこ栽培的なやつ（だらけた分だけ成長）

・ウーバーランダム

・愚痴発散

＜仮決定＞

・土日ダラダラ貯金（平日ちょっとがんばってみようぜ）

TODO（仕事と時間あったらやりたいよぉ）

飯も平日ちょっと我慢して土日豪遊しようぜ

ずぼら飯

収入出費入力？

ちょっと怒られる